SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTE CLÍNICO Y ADMINISTRATIVO

Hospital de Especialidades Verapaz — Cobán, Alta Verapaz

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — ENTREGAS CADA 10 DÍAS

Primera entrega: mañana 05/08/2026 (revisión de requerimientos + prototipo)

| ENTREGABLE | Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3 | Entrega 4 | Entrega 5 | Entrega 6 | Entrega 7 | Entrega 8 | Entrega 9 | Entrega final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05/08 | 15/08 | 25/08 | 04/09 | 14/09 | 24/09 | 04/10 | 14/10 | 24/10 | 31/10 |
| Revisión de requerimientos (RF/RNF) + Prototipo de interfaces — entrega al cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 (Registro/Admisión + Seguridad) + Diagramas de actividades + Diseño de BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 (Expediente Clínico + Tratamiento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 (Área Financiera + Farmacia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 (Reportes + Bitácora de Visitas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de usuario y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final (borrador) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes finales y entrega del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |