PRODUCT BACKLOG — HISTORIAS DE USUARIO

Sistema de Gestión de Expediente Clínico y Administrativo — Hospital de Especialidades Verapaz

Seminario de Tecnología de Información — Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Cada historia de usuario se derivó de un Requerimiento Funcional (RF) ya definido en el documento de Estructura y Requerimientos, y se agrupó según el sprint en el que se desarrollará.

# Sprint 1 — Registro y Admisión + Seguridad y Roles

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero registrar un paciente nuevo con todos sus datos completos, para tener su información desde el primer contacto. | Captura todos los campos de RF-01. No permite guardar si falta un campo obligatorio. | Alta | RF-01 |
| HU-02 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero buscar y seleccionar un paciente ya existente, para evitar crear un registro duplicado. | La búsqueda funciona por nombre, DPI o número de historia clínica. | Alta | RF-02 |
| HU-03 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero que el sistema genere un número de historia clínica único al registrar, para identificar al paciente sin ambigüedad. | El número se genera automáticamente y no se repite. | Alta | RF-03 |
| HU-04 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero que el sistema valide el DPI antes de guardar un paciente nuevo, para evitar duplicados. | El sistema advierte si el DPI ya existe en la base de datos. | Alta | RF-04 |
| HU-05 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero registrar fecha, hora, servicios solicitados y referido del ingreso, para dejar constancia formal. | Se capturan todos los campos de RF-05. | Alta | RF-05 |
| HU-06 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero registrar fecha/hora de egreso, diagnóstico, complicaciones y operaciones con código, para cerrar el expediente. | Se capturan todos los campos de RF-06 con su código correspondiente. | Alta | RF-06 |
| HU-07 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero registrar la sección de maternidad cuando aplique, para los casos de parto atendidos. | El formulario de maternidad solo aparece si el caso lo requiere. | Media | RF-07 |
| HU-08 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero registrar la condición de egreso y causa de muerte cuando aplique, para completar el ciclo clínico. | Incluye las opciones definidas en RF-08 (curado, referido, fallecido, etc.). | Alta | RF-08 |
| HU-09 | Como personal de Recepción/Admisión, quiero exportar o imprimir la ficha del paciente en PDF, para entregar una copia física cuando se requiera. | El PDF generado incluye todos los datos visibles según el rol del usuario. | Media | RF-09 |
| HU-10 | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para que solo personal autorizado acceda. | El sistema rechaza credenciales inválidas y no permite navegar sin sesión activa. | Alta | RF-29 |
| HU-11 | Como Administrador, quiero manejar distintos roles de acceso, para que cada usuario vea solo lo que le corresponde. | Los roles Administrador, Recepción, Consulta, Enfermería, Facturación y Farmacia tienen permisos diferenciados. | Alta | RF-30 |
| HU-12 | Como Administrador, quiero asignar o redistribuir funciones entre usuarios, para adaptarme a la disponibilidad real de personal. | Puedo combinar funciones (registro, facturación, visitas) en un mismo usuario o separarlas. | Alta | RF-32 |
| HU-13 | Como Administrador, quiero generar tokens de acceso temporal, para autorizar consultas sensibles sin dar acceso permanente. | El token expira solo (5-15 min) y no es reutilizable. | Alta | RF-33 |
| HU-14 | Como Administrador, quiero permitir que ciertos usuarios autogeneren sus tokens, para agilizar el acceso de personal de confianza. | Solo los usuarios marcados con el permiso pueden autogenerar; los demás deben solicitarlo. | Alta | RF-34 |

# Sprint 2 — Expediente Clínico + Tratamiento y Medicamentos

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Como Administrador, quiero que el diagnóstico clínico se almacene cifrado, para proteger la confidencialidad del paciente. | El campo diagnóstico nunca se guarda ni se transmite en texto plano. | Alta | RF-10 |
| HU-16 | Como Administrador, quiero ser el único rol con acceso permanente al diagnóstico completo, para controlar quién ve información sensible. | Ningún otro rol ve el diagnóstico sin token de acceso. | Alta | RF-11 |
| HU-17 | Como personal de consulta, quiero ver solo los datos básicos del paciente sin el diagnóstico, para respetar la confidencialidad clínica. | La vista de consulta oculta el campo de diagnóstico salvo que tenga token activo. | Alta | RF-12 |
| HU-18 | Como enfermería/médico, quiero registrar los medicamentos y procedimientos aplicados durante la estadía, para llevar control del tratamiento. | Cada registro queda asociado al expediente del paciente con fecha/hora. | Alta | RF-13 |
| HU-19 | Como enfermería/médico, quiero asociar un costo a cada medicamento intrahospitalario, para que se refleje en la facturación. | El costo se envía automáticamente al módulo financiero. | Media | RF-14 |
| HU-20 | Como enfermería/médico, quiero distinguir entre medicamento cargado al expediente y medicamento vendido por Farmacia, para que cada uno se facture correctamente. | El sistema etiqueta el origen de cada medicamento (intrahospitalario o venta directa). | Alta | RF-15 |
| HU-21 | Como médico, quiero llenar una receta médica durante la consulta, para indicar el tratamiento a seguir. | La receta incluye medicamento, dosis, indicaciones y duración. | Alta | RF-35 |
| HU-22 | Como médico, quiero generar la receta en PDF para imprimirla y entregarla al paciente. | El PDF generado es legible e incluye los datos del médico y del paciente. | Media | RF-36 |

# Sprint 3 — Área Financiera + Farmacia + Clientes Referidos

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-23 | Como Recepción/Administrador, quiero registrar el médico referente y su comisión, para llevar control de pacientes referidos. | Cada paciente referido queda vinculado a un médico y su comisión. | Media | RF-16 |
| HU-24 | Como Facturación, quiero calcular el costo total separando hospital y post-tratamiento, para generar cobros precisos. | El desglose se muestra por separado en la factura. | Alta | RF-17 |
| HU-25 | Como Facturación, quiero registrar la forma de pago (transferencia o efectivo), para dejar constancia del método usado. | El sistema exige seleccionar una forma de pago antes de cerrar el cobro. | Alta | RF-18 |
| HU-26 | Como Facturación, quiero que el registro, costeo y cobro estén conectados, para evitar duplicación o pérdida de información. | Ningún paso puede completarse si el anterior no se guardó correctamente (ver RNF-13, rollback). | Alta | RF-19 |
| HU-27 | Como Facturación, quiero recibir automáticamente el detalle de venta de Farmacia, para generar su facturación de forma independiente. | La venta de Farmacia aparece en el submódulo 5.2 sin captura manual. | Alta | RF-20 |
| HU-28 | Como Administrador, quiero un reporte consolidado de ingresos de hospital y farmacia, para apoyar decisiones financieras. | El reporte muestra ambos ingresos por separado y en conjunto. | Alta | RF-21 |
| HU-29 | Como Farmacia, quiero registrar el inventario de medicamentos, para saber qué hay disponible. | Incluye nombre, tipo, presentación, stock, vencimiento y proveedor. | Alta | RF-22 |
| HU-30 | Como Farmacia, quiero registrar entradas al inventario, para mantenerlo actualizado con las compras. | Cada entrada suma al stock actual del medicamento. | Alta | RF-23 |
| HU-31 | Como Farmacia, quiero registrar salidas del inventario actualizando el stock automáticamente, para reflejar ventas o uso real. | El stock se descuenta en tiempo real al registrar una salida. | Alta | RF-24 |
| HU-32 | Como Farmacia, quiero recibir una alerta cuando el stock esté bajo el mínimo, para reabastecer a tiempo. | La alerta aparece en el dashboard cuando el stock cruza el umbral definido. | Media | RF-25 |
| HU-33 | Como Farmacia, quiero recibir una alerta de medicamentos próximos a vencer, para evitar pérdidas. | La alerta se genera con anticipación configurable (ej. 30 días antes). | Media | RF-26 |
| HU-34 | Como Farmacia, quiero generar mi propia facturación por cada venta, independiente del hospital. | La factura de farmacia queda separada de la factura hospitalaria. | Alta | RF-27 |

# Sprint 4 — Reportes + Bitácora de Visitas

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-35 | Como Enfermería/Secretaría, quiero registrar cada visita o consulta realizada al paciente, para dejar constancia de qué se hizo y quién lo hizo. | Cada entrada de la bitácora incluye fecha, autor y descripción. | Media | RF-28 |
| HU-36 | Como Administrador, quiero generar reportes administrativos y financieros por período, para apoyar la toma de decisiones. | Los reportes se pueden exportar en PDF y filtrar por rango de fechas. | Media | RF-31 |

# Nota sobre balance de sprints

El Sprint 1 concentra 14 historias (Registro/Admisión + Seguridad) mientras el Sprint 4 solo tiene 2 (Reportes + Bitácora). Si el equipo lo considera necesario, se puede mover alguna historia de Seguridad (ej. HU-12 a HU-14) a un sprint posterior para equilibrar la carga de trabajo — esto queda a criterio del equipo en la planificación de cada sprint.